| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ………/TTr-UBND | Quảng Bình, ngày … tháng 11 năm 2018 |
| Dự thảo |  |

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND

ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 19/10/2018 của HĐND tỉnh về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2020, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:

- Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Thông báo số 678/TB-TU ngày 18/01/2018 và số 691/TB-TU ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thông báo số 7563-CV/VPTW ngày 31/8/2018 của Văn phòng BCH Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về mẫu phác thảo Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”.

- Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Với mục tiêu xây dựng mới Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng kính yêu của nhân dân Quảng Bình với Bác và hình thành khu công viên, quảng trường trung tâm thành phố Đồng Hới phục vụ người dân và khách du lịch, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 thông qua Đề xuất dự án Xây dựng Quần thể tượng đài Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Loại hợp đồng BT.

Ngày 25/08/2017, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án sang sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, không thực hiện theo hình thức PPP. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã báo cáo, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 sửa đổi Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh để chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hình thức PPP sang hình thức đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Trong quá trình triển khai Dự án, xét thấy hạng mục Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình là hạng mục thực hiện chuyển tiếp từ Dự án đã triển khai trước đây, cần có ý kiến thống nhất của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; hạng mục Quảng trường trung tâm là hạng mục đầu tư mới, thuộc thẩm quyền của tỉnh. Để triển khai các thủ tục đầu tư đúng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 675-TB/TU ngày 12/01/2018 thống nhất chia tách dự án Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thành 02 dự án là: (i) Dự án Hạ tầng quảng trường trung tâm và (ii) Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Do vậy, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh để phê duyệt chủ trương thực hiện 02 dự án nêu trên là cần thiết và phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.

Hiện nay, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương đã có Văn bản số 7563-CV/VPTW ngày 31/8/2018 thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc triển khai đầu tư Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, đảm bảo điều kiện để thực hiện thủ tục sửa đổi Nghị quyết nêu trên và triển khai các thủ tục tiếp theo để đầu tư Dự án.

- Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên UBND tỉnh.

- Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1: Sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh để sửa đổi tên Nghị quyết và phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình và Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3: Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT.HĐND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Sở KHĐT, Sở Tư pháp, Sở Tài chính; - VP UBND tỉnh; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

Thông báo số 448/TB-VPCP ngày 22/09/2017 của Văn phòng Chính phủ