	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: 46/BC-VHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Bình, ngày 9 tháng 7 năm 2015


BÁO CÁO

   Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về 

   nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ- TTg ngày 12/12/2008 của Thủ

    tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát năm 2015, Ban Văn hóa-Xã hội đã thành lập Đoàn giám sát và tổ chức giám sát trực tiếp tại 13 cơ quan, đơn vị, làm việc và giám sát qua báo cáo đối với 8 cơ quan, đơn vị
; Qua giám sát Ban báo cáo kết quả như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH CHỈ ĐẠO VÀ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG
Sau khi có Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 167) và Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Thông tư 08). UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1211/QĐ-UBND ngày 05/6/2009 về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. UBND tỉnh không thành lập riêng Ban chỉ đạo mà giao cho Ban chỉ đạo Chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản chỉ đạo thực hiện Quyết định 167, giao cho Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Chương trình. 
Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tiếp tục rà soát, kiểm tra lại các đối tượng bị sót trong quá trình bình xét trước để bổ sung kịp thời và đã có Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 16/6/2011, Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 về việc bổ sung hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở.
Căn cứ Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án; ở các huyện, thành phố đã xây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị để triển khai, thành lập Ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên và các ngành giúp đỡ các xã tổ chức thực hiện. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến thôn, bản đã tập trung tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Chương trình 167 trong cộng đồng dân cư và trực tiếp với các hộ nghèo. Bên cạnh hình thức tuyên truyền, phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, tập huấn…các địa phương đã linh hoạt lồng ghép hoạt động tuyên truyền với sinh hoạt của thôn, bản và các nhóm dân cư, từ đó tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ và nhân dân. 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động các tổ chức, cá nhân, dòng họ ủng hộ giúp đỡ người nghèo, với nhiều hình thức đa dạng: ủng hộ bằng ngày công, vật liệu, tiền mặt..v.v..
Ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp với các cấp chính quyền tập huấn cho cán bộ ủy thác, Tổ trưởng tổ vay vốn, tuyên truyền các hình thức, thủ tục cho vay vốn tại trụ sở UBND các xã và đăng tải thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để các hộ nghèo dễ dàng theo dõi tiếp cận vay vốn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Quy trình tổ chức rà soát, bình xét, phê duyệt danh sách hộ nghèo
Việc bình xét, thẩm định và phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở tiến hành cơ bản đúng quy trình, đúng đối tượng trên nguyên tắc dân chủ, công khai. Danh sách hộ nghèo trong diện được thụ hưởng Chương trình 167 sau khi các huyện, thành phố thẩm định được thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông của địa phương và niêm yết tại nhà văn hóa thôn, bản để dân biết. Vì vậy tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
2. Tổng số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo quyết định của UBND tỉnh
Tổng số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh phê duyệt là 6.646 hộ, cụ thể:
- Theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 05/6/2009: 4.426 hộ, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số: 622 hộ; người Kinh: 3.804 hộ.

-  Theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 16/6/2011: 1.655 hộ, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số: 33 hộ; người Kinh: 1.622 hộ.
- Theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 03/12/2012: 565 hộ, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số: 16 hộ; người Kinh: 549 hộ.
3. Phương thức xây dựng nhà ở
Sở Xây dựng đã thiết kế 3 mẫu nhà ở để thông báo rộng rãi đến các hộ dân. Tuy nhiên phần lớn các hộ chỉ tham khảo, không xây dựng theo mẫu mà làm nhà  theo kiểu truyền thống của địa phương cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt và phong tục tập quán. Việc thi công  chủ yếu do hộ gia đình tự thực hiện dưới sự giám sát của BCĐ địa phương. 
Công tác triển khai ở nhiều địa phương có sự chủ động linh hoạt, tận dụng được nguồn lực, các nguồn vật liệu tại chổ để giảm giá thành xây dựng; các thôn hình thành các đội công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở để xây nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tự xây dựng nhà ở.
4. Kết quả xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
Tính đến cuối năm 2013, có 6.515/6.646 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, đạt 98% so với Quyết định được phê duyệt. Cụ thể: Huyện Quảng Ninh 664 nhà, huyện Lệ Thủy 832 nhà, huyện Bố Trạch 1987 nhà, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn 1648 nhà, huyện Tuyên Hóa 516 nhà, huyện Minh Hóa 824 nhà, thành phố Đồng Hới 44 nhà.
Trong số này có 870 nhà được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, không cấp thêm tiền hỗ trợ từ ngân sách, trong đó Minh Hóa 680 nhà, Lệ Thủy 15 nhà, Quảng Ninh 91 nhà, Bố Trạch 20 nhà, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn 27 nhà, Tuyên Hóa 34 nhà, Đồng Hới 3 nhà.
Theo Quyết định phê duyệt, trong quá trình thực hiện còn 131 hộ  chưa được hỗ trợ về nhà ở. Cụ thể: huyện Quảng Ninh: 22 nhà, huyện Lệ Thủy: 11 nhà, huyện Bố Trạch: 18 nhà, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn: 57 nhà, huyện Tuyên Hóa: 19 nhà, thành phố Đồng Hới: 4 nhà. Nguyên nhân chủ yếu là do những hộ già cả, neo đơn hoặc quá khó khăn không có khả năng huy động thêm tiền để làm nhà trong giai đoạn này.

Về chất lượng nhà ở, hầu hết các căn nhà được xây dựng theo Chương trình 167 đều đạt và vượt diện tích 24m2, đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung cứng và mái cứng) theo đúng quy định và được xây dựng bằng vật liệu chất lượng tốt
, có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành giá trị ngôi nhà bình quân khoảng 40 - 50 triệu đồng, nhiều gia đình có sự giúp đỡ của anh em dòng họ đã làm được ngôi nhà lớn, khang trang giá trị 90-100 triệu đồng. 
5. Kết quả huy động và giải ngân nguồn vốn 
- Tổng nguồn vốn đã huy động từ năm 2009 đến cuối 2013 là: 275.129,8 triệu đồng, trong đó:
 Ngân sách Trung ương: 34.273,6 triệu đồng
 Ngân sách địa phương: 18.735,4 triệu đồng
Vay Ngân hàng CSXH: 41.512 triệu đồng
 Huy động từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện: 26.737 triệu đồng
 Đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, dòng họ, hộ gia đình: 153.871,8 triệu đồng
 - Tổng nguồn vốn đã giải ngân từ năm 2009 đến cuối 2013 là: 275.105,4 triệu đồng, trong đó:
 Ngân sách Trung ương: 34.249,2 triệu đồng
 Ngân sách địa phương: 18.735,4 triệu đồng
Vay Ngân hàng CSXH: 41.512 triệu đồng
 Huy động từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện: 26.737 triệu đồng. (Trong đó: UBMTTQVN tỉnh huy động từ quỹ Vì người nghèo 8.383 triệu đồng và Quỹ Cứu trợ 12.617 triệu đồng) 
 Đóng góp của cộng đồng,doanh nghiệp, dòng họ, hộ gia đình: 153.871,8 triệu đồng
- Nguồn vốn một số huyện, thị xã chưa giải ngân được phải trả lại ngân sách Nhà nước: 493,6 triệu đồng
, nguồn vốn này đã được phân bổ cho các đơn vị khác.  Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội dân không vay được phải trả lại Trung ương 4.385 triệu đồng.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được
Chương trình 167, mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, là một chính sách đúng đắn thể hiện tính ưu việt và phù hợp với thực tế nên sau hơn 4 năm thực hiện, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng với sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, của cộng đồng, dòng họ và sự nỗ lực vươn lên của chính những hộ nghèo, Chương trình 167 cơ bản đã hoàn thành theo Quyết định của UBND tỉnh.
Nguồn kinh phí để xây dựng dựa trên nguyên tắc “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia”, tạo điều kiện cho người dân nâng cao tính chủ động, tránh được tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, giúp họ quyết tâm vươn lên, tích cực trong xây dựng nhà ở cho chính mình.

Đã có 6. 515 hộ nghèo được xây dựng nhà ở từ Chương trình 167, giúp họ ổn định được cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần vào công cuộc giảm nghèo chung của tỉnh. Các nhà ở được xây dựng đều đảm bảo về diện tích và chất lượng, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương. Rất nhiều ngôi nhà có chất lượng tốt và kiên cố.
Chương trình 167 đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, từ đó phát huy được sức mạnh cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau, xây dựng tình cảm gắn bó, đoàn kết anh em, dòng họ, tình nghĩa xóm làng. Việc thực hiện thành công Chương trình 167 đã cũng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, qua giám sát tại các địa phương, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn và hạn chế như sau:

Văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành Trung ương chậm và giao tiến độ thực hiện quá gấp, vì vậy khi triển khai thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn (Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/12/2008 và yêu cầu hoàn thành việc rà soát hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2008 nhưng đến ngày 19/5/2009 các bộ ngành Trung ương mới ban hành Thông tư 08 để hướng dẫn thực hiện).
Công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương còn hạn chế, chưa thực sự sâu rộng để các tổ chức, đoàn thể, nhân dân biết, có điều kiện hưởng ứng. Nhiều hộ dân còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào nhà nước, chưa thực sự phát huy nội lực gia đình và dòng họ để thực hiện Chương trình.
Một số nơi cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chỉ đạo chưa quyết liệt, tính chủ động chưa cao. Sự phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình có mặt còn thiếu đồng bộ, lúng túng, thiếu chặt chẽ, việc bình xét chưa đúng đối tượng, bỏ sót đối tượng nên đề án phải phê duyệt, bổ sung nhiều lần (Phải thay đổi 738 hộ và bổ sung 1.655 hộ so với Đề án ban đầu).
Công tác cập nhật thông tin, báo cáo tình hình thực hiện ở địa phương còn thiếu chính xác gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, tổng hợp, báo cáo và lập kế hoạch thực hiện của các cơ quan cấp trên.
Mẫu thiết kế nhà của Sở Xây dựng chưa thật hợp lý nên ít được sử dụng. Một số hộ chưa có đất làm nhà, một số chủ hộ đi làm ăn xa; phong tục tập quán của người dân khi làm nhà phải chọn ngày, xem tuổi, đã ảnh hưởng đến tiến độ và làm cho một số địa phương không hoàn thành kế hoạch. 
Tiến độ triển khai xây dựng, tiến độ giải ngân các nguồn vốn còn chậm. Hầu hết các địa phương phải đến cuối năm mới làm xong kế hoạch xây dựng và giải ngân của năm, các nguồn vốn hỗ trợ có thời điểm không đồng bộ. Vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, vốn hỗ trợ từ Ủy ban MTTQVN không đồng thời với nguồn vốn cấp từ ngân sách do đó nhiều địa phương không thể triển khai theo kế hoạch, khi có nguồn vốn thì gặp điều kiện không thuận lợi về thời tiết, do đó vẫn còn 131 nhà chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Chưa có giải pháp cụ thể để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, già cả, neo đơn không có khả năng tự xây nhà ở cho mình.
Việc huy động các nguồn vốn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trên địa bàn một số huyện còn hạn chế, chủ yếu các hộ tự huy động sự đóng góp của anh em, dòng họ, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Chương trình.  

 Nhiều hộ nghèo thuộc Chương trình chỉ được hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương, không được hỗ trợ từ vốn vay ngân hàng chính sách xã hội hoặc Ủy ban Mặt trận do làm nhà khi Tỉnh đã tổng kết chương trình
, (mặc dù thời gian theo Quyết định 167 đang còn) nên hiện nay các địa phương đang đề nghị Tỉnh hỗ trợ cho công bằng.
Một số cán bộ phụ trách  tổ vay vốn chưa nắm vững quy định vay vốn của Chương trình 167 dẫn đến một số nơi thu lãi ngay, mặc dù đang trong thời gian ân hạn (thu trong một quý, sau đó dân phản ánh nên đã dừng việc thu lãi). 
Chưa bố trí kinh phí cho công tác chỉ đạo, quản lý để tổ chức thực hiện chương trình. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực nhưng chưa chủ động phối hợp với các ngành, trong chỉ đạo có mặt chưa quyết liệt, nắm tình hình không chắc chắn.
3. Nguyên nhân
a. Nguyên nhân kết quả đạt được

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt một cách đầy đủ các chủ trương chính sách, cơ chế quản lý và cách tổ chức thực hiện Chương trình đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức cho mọi người.
Các nguồn vốn hỗ trợ được cấp tương đối kịp thời, tranh thủ được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng với sự vào cuộc, giúp đỡ tích cực của cộng đồng, dòng họ đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của Chương trình.

Thông qua công tác tuyên truyền, các hộ nghèo được nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết phát huy nội lực, vươn lên để thoát nghèo.
b. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, một số ngành còn lúng túng, thiếu sâu sát và chưa thường xuyên trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, động viên nên việc thực hiện ở một số địa phương không đảm bảo tiến độ so với kế hoạch. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, hình thức tuyên truyền, phổ biến chưa linh hoạt, nên  hiểu biết của một bộ phận nhân dân về Chương trình còn hạn chế. Từ đó chưa huy động được hết các nguồn lực để thực hiện chương trình.
Việc chỉ đạo, rà soát hộ nghèo triển khai trong giai đoạn đầu diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, kết quả điều tra chưa chính xác phải rà soát bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Một số hộ gia đình có thái độ trông chờ, ỷ lại từ các nguồn hỗ trợ của nhà nước hoặc “không muốn thoát nghèo” nên không phát huy được tinh thần tự lực, tự cường, huy động nội lực để tự làm nhà cho chính mình.

 Giá cả nhân công, vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao, hậu quả của thời tiết, thiên tai, lũ lụt nhất là trận lũ lịch sử cuối năm 2010 làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và chất lượng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.


Hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình 167 từ tỉnh đến huyện không thống nhất, ở tỉnh giao Sở Xây dựng làm cơ quan chủ trì, ở huyện một số nơi giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, dẫn đến sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. 
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Chính phủ
Chỉ đạo các Bộ, Ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn để thực hiện thông báo số 441/TB-VPCP ngày 25/11/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 giai đoạn 2, vì hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở còn nhiều.
 Đề nghị nâng mức hỗ trợ, mức vay vốn cho hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, vì hiện nay giá cả thị trường ngày càng tăng, mức hỗ trợ như hiện nay khó làm được nhà.

 Xem xét, có chính sách riêng để hỗ trợ đối với những hộ gia đình quá nghèo không có đất ở, nhà ở, những hộ già cả neo đơn, tàn tật không có khả năng tự xây dựng nhà ở cho mình nhằm giúp họ có cuộc sống ổn định.
2. Đối với UBND tỉnh
 Chỉ đạo các địa phương, các cơ quan ban, ngành kiểm tra, rà soát lại đối tượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở để làm cơ sở thực hiện chương trình giai đoạn 2, gắn với việc tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của người nghèo tự vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.
Nghiên cứu để có chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở trước đây nhưng hiện nay nhà đã hư hỏng, xuống cấp được sửa chữa nhà ở đảm bảo chắc chắn, giúp họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo. 
Bố trí kinh phí cho công tác chỉ đạo quản lý để tổ chức thực hiện chương trình 167 khi triển khai giai đoạn 2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, các địa phương triển khai thực hiện chương trình. 
3. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã
 Kiểm tra, rà soát lại hộ nghèo chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, đưa các hộ thoát nghèo ra khỏi danh sách, bổ sung các đối tượng nghèo mới không có khả năng làm nhà ở. 
 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2. 
Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các cơ quan đoàn thể có biện pháp tích cực vận động, huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, dòng họ hỗ trợ nguồn lực để thực hiện Chương trình giai đoạn 2 cho các hộ nghèo chưa xây dựng được nhà ở.

   Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

      - Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Các Sở: XD, LĐTBXH, Tài chính

  Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- UBND các xã giám sát;

- Lưu: VT.

	TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN
Trần Thanh Văn


� - Giám sát trực tiếp 13 cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng; Sở LĐ-TB và XH;  Sở Tài chính; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; UBND các huyện: Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh và UBND các xã: Phúc Trạch, QuảngChâu, Hải Ninh, Lê Hóa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


- Làm việc và gám sát qua báo cáo 8 cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN tỉnh; UBND các  huyện, thành phố, thị xã:  Minh Hóa, Ba Đồn, Đồng Hới và UBND các xã:  Hóa Hợp, Lộc Ninh; Quảng Sơn; Sơn Thủy.


         � Khung bê tông cốt thép hoặc khung gỗ, tường nhà xây gạch, mái lợp ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền nhà lát gạch hoặc láng vữa xi măng. 


         �  Nguồn vốn từ ngân sách chưa giải ngân được: Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn: 417,8 triệu đồng; Quảng Ninh: 75,8 triệu đồng. 


             � Nhiều hộ nghèo không được hỗ trợ nguồn vốn từ các nguồn: UBMTTQ Việt Nam  các cấp, Ngân hàng Chính sách Xã hội như: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch và Thị xã Ba Đồn.





PAGE  
1

