| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ………/TTr-UBND | Quảng Bình, ngày … tháng 9 năm 2019 |

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư

Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2020, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm.

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:

- Căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Công văn số 29/HĐND-VP ngày 13/4/2018 của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm.

- Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm đã được Thường trực HĐND thống nhất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 29/HĐND-VP ngày 13/4/2018; Nguồn vốn thực hiện Dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công; Dự án thuộc nhóm B; Tổng mức đầu tư là 88.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án là năm 2018-2019.

Tuy nhiên, do khả năng cân đối vốn đầu tư công năm 2019 chưa thể bố trí đủ vốn cho dự án (đến nay đã bố trí được 25.000 triệu đồng). Vì vậy phải điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án để phù hợp với tiến độ bố trí vốn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

- Về thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư

Tại Khoản 2, Điều 61, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp “Quyết định hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 91 của Luật Đầu tư công.”, vì vậy Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân và đã báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Hiện nay, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã bãi bỏ các quy định liên quan đến việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015.

Trước đây, chủ trương đầu tư Dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt, tuy nhiên pháp luật hiện hành chưa quy định xử lý chuyển tiếp trong trường hợp này, do đó để điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nêu trên phải trình HĐND tỉnh thông qua.

- Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện tại Khoản 8, Mục I, Văn bản số 29/HĐND-VP ngày 13/4/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình như sau:

- Thời gian thực hiện đã phê duyệt: Năm 2018-2019.

- Thời gian thực hiện điều chỉnh: Năm 2018-2020.

2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung còn lại tại Văn bản số 29/HĐND-VP ngày 13/4/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KHĐT, Tư pháp, Tài chính; - Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN; - VP UBND tỉnh; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Tiến Dũng |
| --- | --- |

2Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 91 của Luật Đầu tư công quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp: b) Xem xét, có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do địa phương quản lý sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ; c) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 17.