2

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	      Số:         /NQ-HĐND
	Quảng Bình, ngày      tháng 8 năm 2021

	(DỰ THẢO)
	


NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

đầu tư công dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường 
vào bản Ploang, xã Trường Sơn”
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 02
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ...../..../2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường vào bản Ploang, xã Trường Sơn”; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường vào bản Ploang, xã Trường Sơn”, với nội dung như sau: 

1. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường vào bản Ploang, xã Trường Sơn.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh

3. Mục tiêu dự án:

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá cho đồng bào 2 bản Ploang và Rìn Rìn; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biên giới, phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi mưa lũ, sạt lở xảy ra.
4. Quy mô đầu tư: 

· Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng L=6,0 km.

· Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn Công trình giao thông, Cấp IV.

· Bề rộng nền đường: Bn = 5,0m; Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường: Bl = 2x0,75m.

· Kết cấu áo đường: Mặt đường BTXM.

· Công trình trên tuyến: Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước dọc, thoát nước ngang đảm bảo phù hợp thực tế. Gia cố lề và mái taluy tại các vị trí xung yếu. Hệ thống an toàn giao thông, thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C

6. Tổng mức đầu tư dự án: 20.000 triệu đồng (Hai mươi tỷ đồng)

7. Cơ cấu nguồn vốn: 

· Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 12.000 triệu đồng, trong đó;

+ Nguồn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021: 5.400 triệu đồng.

+ Nguồn đầu tư công năm 2021: 6.600 triệu đồng.

· Nguồn vốn ngân sách huyện Quảng Ninh giai đoạn 2022-2023: 8.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

Điều 2. Điều chuyển toàn bộ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh quản lý tại mục C.88, Phụ lục 3.12, Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; mục III.35, Phụ lục 4.9, Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; mục 94, Phụ lục 4.7, Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 để giao bổ sung cho Dự án được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

· Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục bãi bỏ Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. 

· Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh và các Sở, ngành liên quan thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch năm 2021 của dự án theo đúng quy định Luật Đầu tư công, Nghị định hướng dẫn, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

· Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 02 thông qua ngày ... tháng 8 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận:

· Ủy ban thường vụ quốc hội;

· Chính phủ;

· Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

· Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

· Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

· Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;

· Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

· Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố

· Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; Trung tâm TH-CB tỉnh;

· Lưu: VP, TH.
	CHỦ TỊCH
Trần Hải Châu


PAGE  

